Приложение № 3 от ___. ___. ______

к Договору № __________________________ от ___.___.______

о комплексном развитии территории жилой застройки, ограниченной улицами Сельской Богородской, Мишкинской и Индустриальным шоссе в Калининском районе городского округа город Уфа Республика Башкортостан

График поэтапного освобождения земельных участков

и расположенных на них объектах недвижимого имущества от прав третьих лиц и сноса

(График переселения и сноса)

| № п/п | Объект | Мероприятие | Срок (устанавливается после утверждения ППТ и ПМТ) | Документы (сведения), подтверждающие исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Фурманова, д. 10 | 1) Передача Застройщиком в собственность муниципального образования жилых помещений для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма |  | - Договоры безвозмездной передачи в муниципальную собственность жилых помещений - Акты приема-передачи жилых помещений в муниципальную собственность |
|  |  | 2) Направление Застройщиком в адрес Администрации ходатайства об изъятии земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд |  | Ходатайство об изъятии для муниципальных нужд, зарегистрированное в канцелярии Администрации |
|  |  | 3) Принятие Администрацией решения об изъятии земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд |  | Постановление Администрации ГО г. Уфа РБ об изъятии земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд |
|  |  | 4) Оценка размера возмещения правообладателям за изымаемые объекты недвижимости (обязанность Застройщика) Проведение в случае необходимости кадастровых работ в целях изъятия для муниципальных нужд (обязанность Застройщика) |  | Отчеты об оценке |
|  |  | 5) Подготовка и направление правообладателям проекта соглашения об изъятии. Проведение переговоров с правообладателями |  | Проект трехстороннего соглашения об изъятии |
|  |  | 6) Заключение между Застройщиком, правообладателями и Администрацией соглашения об изъятии. Выплата Застройщиком правообладателям возмещения за изымаемые объекты недвижимости, либо предоставление другого жилого помещения взамен изымаемого. Регистрация права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости. |  | - Правоустанавливающие документы, подтверждающие переход права собственности на изъятые объекты недвижимости к Администрации |
|  |  | 7) Снос расселенного многоквартирного дома |  | - Акт обследования, подтверждающий снос объекта - Сведения из ЕГРН, подтверждающие снятие объекта с кадастрового учета в связи со сносом |
| 2 | ул.Фурманова,д. 11 | 1) Передача Застройщиком в собственность муниципального образования жилых помещений для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма |  | - Договоры безвозмездной передачи в муниципальную собственность жилых помещений - Акты приема-передачи жилых помещений в муниципальную собственность |
|  |  | 2) Направление Застройщиком в адрес Администрации ходатайства об изъятии земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд |  | Ходатайство об изъятии для муниципальных нужд, зарегистрированное в канцелярии Администрации |
|  |  | 3) Принятие Администрацией решения об изъятии земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд |  | Постановление Администрации ГО г. Уфа РБ об изъятии земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд |
|  |  | 4) Оценка размера возмещения правообладателям за изымаемые объекты недвижимости (обязанность Застройщика) Проведение в случае необходимости кадастровых работ в целях изъятия для муниципальных нужд (обязанность Застройщика) |  | Отчеты об оценке |
|  |  | 5) Подготовка и направление правообладателям проекта соглашения об изъятии. Проведение переговоров с правообладателями |  | Проект трехстороннего соглашения об изъятии |
|  |  | 6) Заключение между Застройщиком, правообладателями и Администрацией соглашения об изъятии. Выплата Застройщиком правообладателям возмещения за изымаемые объекты недвижимости, либо предоставление другого жилого помещения взамен изымаемого. Регистрация права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости. |  | - Правоустанавливающие документы, подтверждающие переход права собственности на изъятые объекты недвижимости к Администрации |
|  |  | 7) Снос расселенного многоквартирного дома |  | - Акт обследования, подтверждающий снос объекта - Сведения из ЕГРН, подтверждающие снятие объекта с кадастрового учета в связи со сносом |
| 3 | ул.Фурманова, д. 12 | 1) Передача Застройщиком в собственность муниципального образования жилых помещений для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма |  | - Договоры безвозмездной передачи в муниципальную собственность жилых помещений - Акты приема-передачи жилых помещений в муниципальную собственность |
|  |  | 2) Направление Застройщиком в адрес Администрации ходатайства об изъятии земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд |  | Ходатайство об изъятии для муниципальных нужд, зарегистрированное в канцелярии Администрации |
|  |  | 3) Принятие Администрацией решения об изъятии земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд |  | Постановление Администрации ГО г. Уфа РБ об изъятии земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд |
|  |  | 4) Оценка размера возмещения правообладателям за изымаемые объекты недвижимости (обязанность Застройщика) Проведение в случае необходимости кадастровых работ в целях изъятия для муниципальных нужд (обязанность Застройщика) |  | Отчеты об оценке |
|  |  | 5) Подготовка и направление правообладателям проекта соглашения об изъятии. Проведение переговоров с правообладателями |  | Проект трехстороннего соглашения об изъятии |
|  |  | 6) Заключение между Застройщиком, правообладателями и Администрацией соглашения об изъятии. Выплата Застройщиком правообладателям возмещения за изымаемые объекты недвижимости, либо предоставление другого жилого помещения взамен изымаемого. Регистрация права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости. |  | - Правоустанавливающие документы, подтверждающие переход права собственности на изъятые объекты недвижимости к Администрации |
|  |  | 7) Снос расселенного многоквартирного дома |  | - Акт обследования, подтверждающий снос объекта - Сведения из ЕГРН, подтверждающие снятие объекта с кадастрового учета в связи со сносом |
| 4 | ул.Фурманова,д. 15 | 1) Передача Застройщиком в собственность муниципального образования жилых помещений для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма |  | - Договоры безвозмездной передачи в муниципальную собственность жилых помещений - Акты приема-передачи жилых помещений в муниципальную собственность |
|  |  | 2) Направление Застройщиком в адрес Администрации ходатайства об изъятии земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд |  | Ходатайство об изъятии для муниципальных нужд, зарегистрированное в канцелярии Администрации |
|  |  | 3) Принятие Администрацией решения об изъятии земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд |  | Постановление Администрации ГО г. Уфа РБ об изъятии земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд |
|  |  | 4) Оценка размера возмещения правообладателям за изымаемые объекты недвижимости (обязанность Застройщика) Проведение в случае необходимости кадастровых работ в целях изъятия для муниципальных нужд (обязанность Застройщика) |  | Отчеты об оценке |
|  |  | 5) Подготовка и направление правообладателям проекта соглашения об изъятии. Проведение переговоров с правообладателями |  | Проект трехстороннего соглашения об изъятии |
|  |  | 6) Заключение между Застройщиком, правообладателями и Администрацией соглашения об изъятии. Выплата Застройщиком правообладателям возмещения за изымаемые объекты недвижимости, либо предоставление другого жилого помещения взамен изымаемого. Регистрация права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости. |  | - Правоустанавливающие документы, подтверждающие переход права собственности на изъятые объекты недвижимости к Администрации |
|  |  | 7) Снос расселенного многоквартирного дома |  | - Акт обследования, подтверждающий снос объекта - Сведения из ЕГРН, подтверждающие снятие объекта с кадастрового учета в связи со сносом |
| 5 | ул.Фурманова,д. 16 | 1) Передача Застройщиком в собственность муниципального образования жилых помещений для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма |  | - Договоры безвозмездной передачи в муниципальную собственность жилых помещений - Акты приема-передачи жилых помещений в муниципальную собственность |
|  |  | 2) Направление Застройщиком в адрес Администрации ходатайства об изъятии земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд |  | Ходатайство об изъятии для муниципальных нужд, зарегистрированное в канцелярии Администрации |
|  |  | 3) Принятие Администрацией решения об изъятии земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд |  | Постановление Администрации ГО г. Уфа РБ об изъятии земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд |
|  |  | 4) Оценка размера возмещения правообладателям за изымаемые объекты недвижимости (обязанность Застройщика) Проведение в случае необходимости кадастровых работ в целях изъятия для муниципальных нужд (обязанность Застройщика) |  | Отчеты об оценке |
|  |  | 5) Подготовка и направление правообладателям проекта соглашения об изъятии. Проведение переговоров с правообладателями |  | Проект трехстороннего соглашения об изъятии |
|  |  | 6) Заключение между Застройщиком, правообладателями и Администрацией соглашения об изъятии. Выплата Застройщиком правообладателям возмещения за изымаемые объекты недвижимости, либо предоставление другого жилого помещения взамен изымаемого. Регистрация права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости. |  | - Правоустанавливающие документы, подтверждающие переход права собственности на изъятые объекты недвижимости к Администрации |
|  |  | 7) Снос расселенного многоквартирного дома |  | - Акт обследования, подтверждающий снос объекта - Сведения из ЕГРН, подтверждающие снятие объекта с кадастрового учета в связи со сносом |
| 6 | ул.Фурманова,д. 17 | 1) Передача Застройщиком в собственность муниципального образования жилых помещений для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма |  | - Договоры безвозмездной передачи в муниципальную собственность жилых помещений - Акты приема-передачи жилых помещений в муниципальную собственность |
|  |  | 2) Направление Застройщиком в адрес Администрации ходатайства об изъятии земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд |  | Ходатайство об изъятии для муниципальных нужд, зарегистрированное в канцелярии Администрации |
|  |  | 3) Принятие Администрацией решения об изъятии земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд |  | Постановление Администрации ГО г. Уфа РБ об изъятии земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд |
|  |  | 4) Оценка размера возмещения правообладателям за изымаемые объекты недвижимости (обязанность Застройщика) Проведение в случае необходимости кадастровых работ в целях изъятия для муниципальных нужд (обязанность Застройщика) |  | Отчеты об оценке |
|  |  | 5) Подготовка и направление правообладателям проекта соглашения об изъятии. Проведение переговоров с правообладателями |  | Проект трехстороннего соглашения об изъятии |
|  |  | 6) Заключение между Застройщиком, правообладателями и Администрацией соглашения об изъятии. Выплата Застройщиком правообладателям возмещения за изымаемые объекты недвижимости, либо предоставление другого жилого помещения взамен изымаемого. Регистрация права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости. |  | - Правоустанавливающие документы, подтверждающие переход права собственности на изъятые объекты недвижимости к Администрации |
|  |  | 7) Снос расселенного многоквартирного дома |  | - Акт обследования, подтверждающий снос объекта - Сведения из ЕГРН, подтверждающие снятие объекта с кадастрового учета в связи со сносом |
| 7 | ул. Мишкинская, д. 2 | 1) Передача Застройщиком в собственность муниципального образования жилых помещений для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма |  | - Договоры безвозмездной передачи в муниципальную собственность жилых помещений - Акты приема-передачи жилых помещений в муниципальную собственность |
|  |  | 2) Направление Застройщиком в адрес Администрации ходатайства об изъятии земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд |  | Ходатайство об изъятии для муниципальных нужд, зарегистрированное в канцелярии Администрации |
|  |  | 3) Принятие Администрацией решения об изъятии земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд |  | Постановление Администрации ГО г. Уфа РБ об изъятии земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд |
|  |  | 4) Оценка размера возмещения правообладателям за изымаемые объекты недвижимости (обязанность Застройщика) Проведение в случае необходимости кадастровых работ в целях изъятия для муниципальных нужд (обязанность Застройщика) |  | Отчеты об оценке |
|  |  | 5) Подготовка и направление правообладателям проекта соглашения об изъятии. Проведение переговоров с правообладателями |  | Проект трехстороннего соглашения об изъятии |
|  |  | 6) Заключение между Застройщиком, правообладателями и Администрацией соглашения об изъятии. Выплата Застройщиком правообладателям возмещения за изымаемые объекты недвижимости, либо предоставление другого жилого помещения взамен изымаемого. Регистрация права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости. |  | - Правоустанавливающие документы, подтверждающие переход права собственности на изъятые объекты недвижимости к Администрации |
|  |  | 7) Снос расселенного многоквартирного дома |  | - Акт обследования, подтверждающий снос объекта - Сведения из ЕГРН, подтверждающие снятие объекта с кадастрового учета в связи со сносом |
| 8 | ул. Мишкинская, д. 4 | 1) Передача Застройщиком в собственность муниципального образования жилых помещений для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма |  | - Договоры безвозмездной передачи в муниципальную собственность жилых помещений - Акты приема-передачи жилых помещений в муниципальную собственность |
|  |  | 2) Направление Застройщиком в адрес Администрации ходатайства об изъятии земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд |  | Ходатайство об изъятии для муниципальных нужд, зарегистрированное в канцелярии Администрации |
|  |  | 3) Принятие Администрацией решения об изъятии земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд |  | Постановление Администрации ГО г. Уфа РБ об изъятии земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд |
|  |  | 4) Оценка размера возмещения правообладателям за изымаемые объекты недвижимости (обязанность Застройщика) Проведение в случае необходимости кадастровых работ в целях изъятия для муниципальных нужд (обязанность Застройщика) |  | Отчеты об оценке |
|  |  | 5) Подготовка и направление правообладателям проекта соглашения об изъятии. Проведение переговоров с правообладателями |  | Проект трехстороннего соглашения об изъятии |
|  |  | 6) Заключение между Застройщиком, правообладателями и Администрацией соглашения об изъятии. Выплата Застройщиком правообладателям возмещения за изымаемые объекты недвижимости, либо предоставление другого жилого помещения взамен изымаемого. Регистрация права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости. |  | - Правоустанавливающие документы, подтверждающие переход права собственности на изъятые объекты недвижимости к Администрации |
|  |  | 7) Снос расселенного многоквартирного дома |  | - Акт обследования, подтверждающий снос объекта - Сведения из ЕГРН, подтверждающие снятие объекта с кадастрового учета в связи со сносом |
| 9 | ул. Мишкинская, д. 6 | 1) Передача Застройщиком в собственность муниципального образования жилых помещений для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма |  | - Договоры безвозмездной передачи в муниципальную собственность жилых помещений - Акты приема-передачи жилых помещений в муниципальную собственность |
|  |  | 2) Направление Застройщиком в адрес Администрации ходатайства об изъятии земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд |  | Ходатайство об изъятии для муниципальных нужд, зарегистрированное в канцелярии Администрации |
|  |  | 3) Принятие Администрацией решения об изъятии земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд |  | Постановление Администрации ГО г. Уфа РБ об изъятии земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд |
|  |  | 4) Оценка размера возмещения правообладателям за изымаемые объекты недвижимости (обязанность Застройщика) Проведение в случае необходимости кадастровых работ в целях изъятия для муниципальных нужд (обязанность Застройщика) |  | Отчеты об оценке |
|  |  | 5) Подготовка и направление правообладателям проекта соглашения об изъятии. Проведение переговоров с правообладателями |  | Проект трехстороннего соглашения об изъятии |
|  |  | 6) Заключение между Застройщиком, правообладателями и Администрацией соглашения об изъятии. Выплата Застройщиком правообладателям возмещения за изымаемые объекты недвижимости, либо предоставление другого жилого помещения взамен изымаемого. Регистрация права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости. |  | - Правоустанавливающие документы, подтверждающие переход права собственности на изъятые объекты недвижимости к Администрации |
|  |  | 7) Снос расселенного многоквартирного дома |  | - Акт обследования, подтверждающий снос объекта - Сведения из ЕГРН, подтверждающие снятие объекта с кадастрового учета в связи со сносом |
| 10 | ул. Мишкинская, д. 8 | 1) Передача Застройщиком в собственность муниципального образования жилых помещений для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма |  | - Договоры безвозмездной передачи в муниципальную собственность жилых помещений - Акты приема-передачи жилых помещений в муниципальную собственность |
|  |  | 2) Направление Застройщиком в адрес Администрации ходатайства об изъятии земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд |  | Ходатайство об изъятии для муниципальных нужд, зарегистрированное в канцелярии Администрации |
|  |  | 3) Принятие Администрацией решения об изъятии земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд |  | Постановление Администрации ГО г. Уфа РБ об изъятии земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд |
|  |  | 4) Оценка размера возмещения правообладателям за изымаемые объекты недвижимости (обязанность Застройщика) Проведение в случае необходимости кадастровых работ в целях изъятия для муниципальных нужд (обязанность Застройщика) |  | Отчеты об оценке |
|  |  | 5) Подготовка и направление правообладателям проекта соглашения об изъятии. Проведение переговоров с правообладателями |  | Проект трехстороннего соглашения об изъятии |
|  |  | 6) Заключение между Застройщиком, правообладателями и Администрацией соглашения об изъятии. Выплата Застройщиком правообладателям возмещения за изымаемые объекты недвижимости, либо предоставление другого жилого помещения взамен изымаемого. Регистрация права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости. |  | - Правоустанавливающие документы, подтверждающие переход права собственности на изъятые объекты недвижимости к Администрации |
|  |  | 7) Снос расселенного многоквартирного дома |  | - Акт обследования, подтверждающий снос объекта - Сведения из ЕГРН, подтверждающие снятие объекта с кадастрового учета в связи со сносом |

| Иные объекты капитального строительства, подлежащие сносу в соответствии с приложением 2 к Договору, а также ППТ и ПМТ* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект | Мероприятие | Срок | Документы (сведения), подтверждающие исполнение мероприятия |
| 1 | ул. Индустриальное шоссе, д. 123 |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

*заполняется после утверждения ППТ и ПМТ

Администрация:					                                                                                Застройщик:

(должность)						                                                                                (должность)

____ФИО______/__подпись 			                                                                                _____ФИО______/_______подпись